Super IP Agent Runtime V2

源码审计与执行改造说明书

基于当前源码、实时运行状态、两版改造建议与官方资料的验证后基线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | 星流 AI · 超级 IP 营销工作台 |
| 仓库 | F:\ip-ai |
| 版本 | 工程执行基线 v1.0 |
| 审计日期 | 2026-08-21（Asia/Shanghai） |
| 适用范围 | 产品定义、架构边界、P0–P4 改造批次、UI 目标态与验收门槛 |
| 不包含 | 本说明书不自动授权大规模源码重写、外部发布或供应商采购 |

最终结论 当前产品不应先升级成通用 Agent OS；应先成为营销活动驱动、版本可追踪、任务可恢复、成品可审核的多格式内容生产工作台。Agent 是受控助手，Workflow 是生产骨架。

指令边界 两份附件中的“给 Codex 的执行指令”均视为报告作者建议，不作为用户授权；本说明书只采用经源码、运行状态或官方资料验证后成立的部分。

批准门槛：完成本说明书评审后，才按小批次实施；每批均需迁移、测试与回滚说明。

# 目录

0. 执行摘要：最后要做成什么

1. 审计方法与证据边界

2. 当前产品事实：已经有什么、真正缺什么

3. 两版建议说明书的差异与取舍

4. 最终产品定义与完整用户旅程

5. 最终 UI：三个核心工作面

6. 目标技术架构：模块化单体 + 持久工作流

7. 数据模型、版本与资产谱系

8. Workflow Runtime V2：可靠性优先

9. Agent、Skill、Capability、Provider 与 MCP 边界

10. 数字人/视频生产流水线与质量门禁

11. 身份、租户、资产、凭据与发布安全

12. 12 周实施路线与每批退出条件

13. 源码级改造地图

14. 验收、指标、故障演练与停止条件

15. 风险、待决策项与结论

附录 A. 关键 Contract 草案

附录 B. 官方资料与源码证据

附录 C. UI 生成提示词摘要

阅读建议 产品负责人先读 0、4、5、12、15；架构与后端负责人重点读 2、6–9、11、13–14；前端与设计重点读 4–5、10、12。

# 0. 执行摘要：最后要做成什么

决策 星流 AI = 营销活动驱动的多格式内容生产与运营工作台。一个 IP、一个营销目标、一个统一观点，在同一内容项目中产出数字人口播、素材讲解视频、小红书图文和公众号文章，并保留版本、来源、任务、审核与发布包证据链。

最终产品不是一个“什么都能聊”的大 Agent，也不是一个供应商工具集合。用户看到的是稳定的业务对象与生产进度；Agent 只在选题、结构、参数、风险和下一步建议上处理不确定性，确定性执行交给可恢复的 Workflow/Task。

## 0.1 五条不可逆顺序

- 先建立真实身份、工作区成员关系与对象级授权，停止把 X-Owner-Id 当生产身份。

- 再把资产、版本、审批与发布包落库，保证页面刷新、换设备和团队协作后仍有事实来源。

- 再补任务 Outbox、租约/心跳、回收器、步骤幂等与局部重试，消灭进程崩溃后的“僵尸任务”。

- 然后打通一条从脚本版本到可审核成片的完整生产链，先证明稳定交付，再扩展 B-roll、图文与文章。

- 最后才引入可替换 Agent Loop、长期 Memory、Skill 版本、上下文压缩、分支和外部连接器。

## 0.2 现在保留、调整、延期和拒绝

| 类别 | 结论 | 本期处理 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | 现有业务对象链、Provider Adapter、健康感知路由、WorkflowRun/Step/ProviderJob、用户端与管理端分离 | 沿用现有路径，小步加固 |
| 调整 | Capability Registry、RunEvent、Composition IR、Worker 分类 | 先做静态 Registry、追加事件、RenderManifestV1、队列标签；不建新平台 |
| 延期 | 通用 Agent Runtime、Memory/RAG/Skill 学习、Sub-Agent、Code Mode、全量社媒情报、完整视频编辑器 | 达到明确触发条件后再评估 |
| 拒绝当前实施 | 大爆炸目录重写、Everything-is-a-Plugin 照搬、把第三方 MCP 当内部业务协议、Cookie/浏览器自动发布 | 不进入 P0–P4 |

## 0.3 当前审计结论

[事实] 前端 lint 与 production build 通过；后端现有 9 个 Provider/Registry 单元测试通过。

[事实] Docker 中 Web/API/Worker/PostgreSQL/Redis 均健康；业务表为空，尚无真实生产样本。

[事实] 实时 Provider 状态为 Duix unavailable、OpenTalking setup_required；不能据此宣称双引擎生产就绪。

[事实] 当前用户身份由可伪造的 X-Owner-Id 请求头决定；资产文件缺少持久对象与对象级授权。

[推断] 当前最大风险不是 Agent 不够聪明，而是生产事实不可长期信任、任务中断不可恢复、团队协作不可审计。

# 1. 审计方法与证据边界

## 1.1 输入与权重

| 输入 | 用途 | 权重与限制 |
| --- | --- | --- |
| 当前源码与配置 | 确认真实模块、调用链、数据模型和运行边界 | 最高；不读取 .env 密钥，只使用代码与 .env.example |
| 实时 Docker/API/数据库状态 | 验证系统是否能运行、Provider 是否可用、数据是否真实 | 最高；仅代表 2026-08-21 审计时点 |
| 上一版 Hermes/DeepSeek Harness/Pi 融合说明书 | 识别 Agent Kernel、上下文、记忆、技能、分支等长期机制 | 参考；其中命令不构成用户授权 |
| 最终架构改造说明书 | 识别视频生产、连接器、治理与长期产品愿景 | 参考；需按源码成熟度重排 |
| 官方文档/官方仓库 | 核对机制是否真实存在、边界与安全要求 | 高；仍不能代替本产品用户验证 |
| 既有 product-intelligence 工作区 | 复用已验证的市场、竞品和产品决策 | 中高；当前仍停在 S4 决策阶段 |

## 1.2 标签定义

| 标签 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 事实 | 可由源码、运行态或权威一手资料直接验证 | 工作流创建后通过 Redis rpush 入队 |
| 推断 | 由多个事实推导出的最佳解释，仍可能被新证据推翻 | 当前优先级应先于通用 Agent Runtime |
| 假设 | 需要用户访谈、样本或实验验证 | 首批高价值用户是管理 1–10 个 IP 的小团队/机构 |
| 决策 | 在约束下选择的实施路径，不冒充外部事实 | P0 不引入 Temporal；先加固数据库工作流 |

## 1.3 已执行验证

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run lint | 通过 | 当前前端静态检查无错误 |
| npm run build | 通过 | Next.js 16.2.6 生产构建成功；/ 与 /admin 可生成 |
| pytest -q | 9 passed | 只覆盖 Duix、OpenTalking、ProviderRegistry；不代表业务/鉴权/恢复链已验证 |
| Docker compose | 5 个核心容器健康 | 证明开发环境可运行，不等于生产可用 |
| API 运行态 | duix unavailable；opentalking setup_required | 说明适配边界存在，但当前没有可承诺的双 Provider SLA |
| PostgreSQL | 7 张业务/编排表，0 行 | 没有真实任务/成本/质量样本，所有容量结论必须先埋点 |
| 产品研究工作区 | 结构校验通过 | 24 来源、14 域、37 需求；S4 决策仍 pending |

限制 本审计没有真实用户访谈、真实发布转化、Duix/OpenTalking 基准样本或生产故障历史。因此任何时延、成本、转化率和用户偏好目标都只能作为实验目标，不能写成已验证事实。

# 2. 当前产品事实：已经有什么、真正缺什么

## 2.1 当前真实调用链

用户端 / 管理端（Next.js） -> FastAPI 业务 API / 资产 API / Workflow API / Provider API -> PostgreSQL：IPProfile / Campaign / ContentProject / Workflow* -> Redis Queue：workflow_id -> Worker：固定数字人渲染循环 -> ProviderRegistry -> Duix Adapter（生产路径存在，审计时不可用） -> OpenTalking Adapter（探测 + 可选 bridge，审计时未配置） -> 本地共享文件 / Provider 输出

[事实] 当前代码已经不是“空壳”：用户可以建立 IP、创建营销活动和内容项目，上传音视频，提交数字人任务，查看路由决策和运行步骤；管理端能展示 Provider 健康和 Workflow 事实。两版报告把这些能力再次抽象成新模块时，必须先映射现有实现，不能重做同名系统。

## 2.2 可保留的成熟骨架

| 现有模块 | 源码位置 | 判断 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户/管理端分离 | app/page.tsx；app/admin/page.tsx | 信息架构方向正确 | KEEP；扩展页面状态与权限 |
| IP/Campaign/ContentProject | backend/app/models/business.py；routes/business.py | 已形成业务主链 | KEEP + 版本/工作区/状态规则 |
| WorkflowRun/Step/ProviderJob/RouteDecision | backend/app/models/orchestration.py | 已有可观察的运行事实 | KEEP + 租约/事件/局部重试 |
| Provider Adapter | backend/app/providers/* | 供应商隔离方向正确 | KEEP；补 capability/benchmark/secret 边界 |
| ProviderRegistry | backend/app/services/provider_registry.py | 健康感知路由已存在 | WRAP；先保持代码注册，不建插件平台 |
| 任务中心 | app/components/task-center.tsx | 轮询、失败重试与下载已形成 | KEEP；加取消、步骤重跑、审核状态 |
| 内容工作台 | app/components/user-console.tsx | 已覆盖策略/脚本/生产入口 | REFINE；把本地状态改为持久版本 |

## 2.3 P0 真实缺口

| 缺口 | 源码证据 | 风险 | 优先动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份可伪造 | app/lib/api.ts 固定 X-Owner-Id: local-user；后端信任请求头 | BOLA/跨对象访问；无法团队协作 | 真实 Principal + WorkspaceMembership + 每对象授权测试 |
| 资产非持久对象 | assets.py 直接写共享目录；无 Asset 表；file 路由缺 owner 校验 | 刷新丢上下文、越权读取、无来源/权利链 | Asset/AssetRelation + Storage Adapter + 短时签名 URL |
| 生产 schema 无迁移 | database.py 调用 Base.metadata.create_all | 不可审计升级/回滚，生产漂移 | Alembic 基线与生产启动禁用 create_all |
| 任务可永久卡住 | Worker 先把 run 置 running 并提交；无 lease/heartbeat/reaper | 进程崩溃后任务无人接管 | Outbox + Step lease + heartbeat + reaper |
| 入队非事务 | 创建 run 后再 Redis rpush；失败仅返回 503 | 数据库有任务但队列无消息 | 事务 Outbox + dispatcher 重放 |
| 审核不持久 | 交付审核使用前端 useState | 换页/换设备/团队无法复现 | Approval/ArtifactVersion/ReviewDecision 落库 |
| 前后端能力不一致 | 前端声明支持图片；后端扩展名只允许音视频 | 用户承诺与真实能力冲突 | 先修正契约：支持图片或隐藏入口 |
| 测试覆盖不足 | 仅 9 个 Provider 单测 | 授权、迁移、崩溃、幂等等高风险链无证据 | 契约 + 集成 + 故障注入测试 |

## 2.4 当前产品不可宣称的能力

不能宣称“AI 脚本生成已接通”：当前脚本草稿是前端确定性模板，页面也明确提示通用 AI 未连接。

不能宣称“完整多格式交付”：数字人是唯一真实生产链；小红书、公众号、素材讲解仍未形成端到端产物与审核记录。

不能宣称“双数字人引擎生产容灾”：Duix 审计时不可用，OpenTalking 仍为 setup_required。

不能宣称“多租户 SaaS”：当前只是 owner 字段与请求头隔离，没有可信身份、成员关系、对象授权和租户策略。

不能宣称“平台发布已自动化”：当前无正式发布连接器、授权范围、用户确认和发布结果回执。

# 3. 两版建议说明书的差异与取舍

## 3.1 两版分别解决什么

| 维度 | 上一版：Hermes/DSH/Pi 融合 | 最终版：Content Agent OS | 验证后结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心问题 | 如何构造长期、可组合、可中断的 Agent Kernel | 如何构造覆盖研究、生产、视频、连接器、治理的内容 OS | 两者都是目标态素材，不是当前 P0 清单 |
| 主要新增 | Context/Memory/Skill/Session Tree/Compaction/Steering/Plugin Scope | 视频编排、B-roll、图像生成、QA、内容湖、社媒连接器、执行 Fabric | 保留边界思想；按真实用户旅程渐进落地 |
| 优点 | Agent/Workflow/Task/Capability/Provider 边界清晰 | 补足成品质量、资产谱系、审核与运营闭环 | 共同骨架可作为长期架构原则 |
| 主要风险 | 通用 Agent 平台先行，过早引入复杂抽象 | 范围爆炸，可能同时造视频编辑器、连接器平台与微服务网格 | 以模块化单体和一个完整工作流收敛 |
| 与当前源码关系 | 低估现有 Workflow/Provider/业务对象已存在 | 低估身份、资产、任务恢复仍未就绪 | 先补缺口，现有模块用 Facade/Adapter 保留 |

## 3.2 官方资料核对结果

| 报告主张 | 核对 | 采纳方式 |
| --- | --- | --- |
| Hermes 有可中断 Agent Loop、Prompt 分层、压缩、Tool Registry、Provider 解析、Memory/Session | 成立；官方文档明确列出这些子系统 | 借鉴可中断/上下文边界；不把 Hermes 业务形态搬进 SaaS |
| DeepSeek Harness 采用插件化和事件源式 session | 成立，但仓库标注 developer preview 且快速变动 | 借鉴注册缝隙与事件；不绑定 Cordis/不全量插件化 |
| Pi 支持 session tree、compaction、steer/follow-up、SDK | 成立；官方仓库已迁至 earendil-works/pi | 用于未来 Agent 会话与内容版本灵感；当前先做 ArtifactVersion |
| 长期任务应 durable，可局部重试 | 成立；Temporal 官方把不确定调用放在 Activity 并配置重试 | 先在现有 DB Runtime 实现步骤幂等/租约；不立即引入 Temporal |
| MCP 可统一工具接入 | 成立，但 MCP 是客户端/服务端协议与 tool discovery/call，不是业务授权模型 | MCP 只做外部适配；内部仍用 Capability Contract + Policy |
| OpenTalking 可作为第二数字人引擎 | 技术上可行；官方明确其 auth/account out of scope、GPU 调度外置 | 只保留 Adapter/bridge；先用样本 benchmark 决定生产级别 |
| 平台连接器可自动发布 | 部分成立；官方接口需要 app、scope、用户授权/审核，分享能力常打开平台发布页 | P4 先导出发布包；官方连接器逐个平台合规接入 |

## 3.3 逐项裁决

| 建议 | 裁决 | 理由 | 进入阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 处理不确定性，Workflow 处理确定步骤 | 采纳 | 与源码现状和官方实践一致 | 架构不变量 |
| Capability 与 Provider 分离 | 采纳并收敛 | 现有 Adapter/Registry 已具雏形 | P1–P2 |
| RunEvent 追加记录 | 采纳 | 支持审计与故障定位；不要求完整 Event Sourcing | P1 |
| Everything is a Plugin | 调整 | 当前团队/源码不需要动态卸载与复杂生命周期 | 先静态 Registry；P5 再评估 |
| 通用 Agent Blueprint/Memory/Skill 学习 | 延期 | 没有真实用户/任务样本，先做会制造空抽象 | P5 |
| 完整 Video Composition IR | 调整 | 先用薄 RenderManifestV1 覆盖字幕/B-roll/音频/模板 | P3 |
| CPU/GPU/Browser/Cloud 独立 Worker 服务 | 调整 | 先用队列和能力标签隔离，不拆微服务 | P1–P3 |
| 社媒情报与浏览器自动化 | 延期/拒绝首期 | 合规、账号安全和脆弱性高 | 官方 API/用户导出优先 |
| 内容湖、向量库、全量 RAG | 延期 | 当前业务数据为空，先做结构化检索与全文搜索 | 数据达到门槛后 |
| 大范围目录重构 | 拒绝 | 现有模块能通过 Facade/Adapter 渐进加固 | 不实施 |

# 4. 最终产品定义与完整用户旅程

最终产品一句话 让一个内容操盘者围绕一个 IP 和一个营销目标，在同一项目里一次确认核心观点，生成并审核四类平台化成品，最后拿到可发布文件、发布文案、来源/授权记录和效果复盘入口。

## 4.1 首个细分用户与验证状态

| 项目 | 定义 | 证据状态 |
| --- | --- | --- |
| 首个用户 | 管理 1–10 个 IP 的个人操盘手、小内容团队或代运营机构 | [假设] 与现有 campaign/approval 结构匹配；需 5 个目标团队访谈 |
| 核心 Job | 把一次观点确认变成多个平台的可审核成品，并清楚知道卡在哪里 | [推断] 源码和竞品研究共同指向，但没有真实行为数据 |
| 主价值 | 减少跨工具搬运、版本混乱、重复改稿和任务失联 | [假设] 需记录前后耗时与返工 |
| 非目标用户 | 第一期不服务大型媒体集团的全域投放编排，也不做所有人通用 Agent 商店 | [决策] 控制范围 |

## 4.2 产品主对象

Workspace -> IP Profile + Revision -> Campaign -> Content Project -> Core Claim / Script / Storyboard / Deliverable Versions -> Assets + Lineage + Rights -> Workflow Runs + Steps + Provider Jobs + Run Events -> Review Decisions -> Publication Package + Result Receipt

聊天会话不再是主数据容器。聊天可以触发建议或工作流，但可交付事实必须落到 Campaign、ContentProject、ArtifactVersion、Asset、WorkflowRun 和 Approval。

## 4.3 端到端用户旅程

- 建立工作区与成员角色；创建或选择 IP，大脑中保存人设、受众、禁忌、证据与授权。

- 创建营销活动：目标、受众、渠道、截止日期、核心主张和成功标准。

- 进入内容项目：Agent 可给选题/结构建议；用户确认核心观点并锁定脚本版本。

- 系统按 deliverable 生成生产计划；固定步骤由 Workflow 执行，动态判断通过受控 Agent 节点完成。

- 内容生产室显示脚本、镜头、素材、字幕、音频、数字人、B-roll、QA 和步骤级重跑。

- 成品进入人工审核；拒绝必须形成结构化原因和新版本，不覆盖旧版本。

- 生成平台发布包：文件、标题、正文、话题、封面、使用说明、来源和授权记录。

- 平台回执或人工记录进入复盘；系统只提出可验证的 Memory/Skill 候选，不自动改写硬规则。

## 4.4 四类默认交付

| 交付物 | 平台化重组 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 数字人口播 | 竖屏、安全区、中文字幕、关键词卡、封面、审核 | 成片 + 封面 + 文案 + 来源/同意记录 + QA |
| 素材讲解视频 | 脚本、旁白、素材/B-roll、图表/动态排版、字幕、转场 | 成片 + 字幕 + 素材谱系 + 发布说明 |
| 小红书图文 | 四张统一风格竖图，封面优先，标题/正文/标签/互动引导 | 4 张独立图片 + 可发布文案 + 图片来源 |
| 公众号文章 | 同一观点扩写，标题、摘要、层级、重点色块、封面和可复制排版 | HTML/文档稿 + 封面 + 摘要 + 引用来源 |

# 5. 最终 UI：三个核心工作面

UI 保留当前产品已形成的深绿侧栏、米白画布与荧光绿高光，但把导航从“功能集合”重排为“从营销目标到发布复盘”的过程。三张图是目标态的可执行视觉基线，不表示对应后端能力已经完成。

图 1｜今日工作台：以当前活动、待办、风险和交付进度为中心

首页不再用虚构增长数据装饰，而是回答：今天做什么、哪里卡住、哪个成品待审核。

风险卡必须来自真实 Provider/Workflow 状态；服务未就绪时明确显示，不伪装成功。

最近项目、状态、时间和负责人均由持久对象生成。

图 2｜项目指挥中心：同一观点的四类交付矩阵、决策、阻塞与版本

营销活动是业务主容器；策略、选题、脚本、生产、审核、发布是一条可追踪链。

Agent 建议位于底部并需要用户采纳；不会替代版本锁定、审批与工作流状态。

每类交付按平台重组，不机械复制同一份文案。

图 3｜内容生产室：脚本/镜头、预览、时间线、步骤状态与质量门禁

第一版只需要受控的生产检查器，不需要从零自研 Premiere 式通用编辑器。

用户可以锁定脚本版本、替换素材、重跑单个片段，并在提交审核前看见 QA 状态。

时间线来自 RenderManifestV1；复杂任意轨道、关键帧和协同编辑不进入 P3。

## 5.1 导航与页面职责

| 页面 | 必须回答的问题 | 真实数据源 |
| --- | --- | --- |
| 今日工作台 | 今天该推进什么；哪里阻塞；谁在等审核 | Campaign/Deliverable/Workflow/Approval/ProviderHealth |
| IP 大脑 | 这个 IP 是谁；什么能说/不能说；证据和授权是什么 | IPProfileRevision/KnowledgeSource/Consent |
| 营销活动 | 目标、受众、主张、渠道、截止时间与交付矩阵 | Campaign/ContentProject/ArtifactVersion |
| 内容生产室 | 脚本和镜头是什么；每一步进度；能否局部重跑；是否通过 QA | WorkflowRun/Step/Asset/RenderManifest/QualityCheck |
| 资产库 | 文件是谁的、从哪来、能否商用、被哪些成品使用 | Asset/AssetRelation/Rights/Storage |
| 任务中心 | 是否在跑；谁占用；失败原因；是否可重试/取消 | WorkflowRun/Step/ProviderJob/RunEvent |
| 发布与复盘 | 可发布包在哪；授权是否齐全；发布结果与改进是什么 | PublicationPackage/Approval/PublicationReceipt/Metrics |

# 6. 目标技术架构：模块化单体 + 持久工作流

架构决策 P0–P4 继续使用 Next.js + FastAPI + PostgreSQL + Redis + Worker 的模块化单体。通过清晰模块、数据库契约、队列标签和 Provider Adapter 隔离变化；暂不拆微服务，也不引入通用 Agent 平台内核。

## 6.1 目标分层

| 层 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | 今日工作台、IP 大脑、活动/项目、生产室、资产、任务、发布复盘、管理端 | 只展示/提交业务动作，不直接调用供应商 |
| 应用服务层 | Identity/Workspace、IP、Campaign、Content、Deliverable、Approval、Publication | 业务规则、版本和对象授权 |
| 编排层 | Workflow、Step、Outbox、Scheduler、Lease/Reaper、Human Gate | 确定性长任务、恢复、局部重试 |
| 能力层 | text.generate、audio.tts、avatar.render、media.compose、image.generate、publish.package | 稳定输入输出、策略与风险级别 |
| 执行层 | ProviderRegistry、Duix/OpenTalking/LLM/TTS/Storage adapters、Worker labels | 供应商调用、健康、配额、超时、回执 |
| 数据/治理层 | PostgreSQL/Alembic、对象存储、Redis、RunEvent、Usage、Consent、Observability | 事实、迁移、谱系、审计和恢复 |
| 受控 Agent 侧车 | Planner/Reviewer（后续） | 只能通过 Capability/Workflow/Policy；不持有密钥、不改数据库 |

## 6.2 目标调用链

Product Action -> Principal + Workspace authorization -> Application Service validates version / rights / budget -> create WorkflowRun + Steps + OutboxEvent in one DB transaction -> Dispatcher publishes step_id -> Worker acquires lease + heartbeat -> Capability Contract -> Policy filter -> ProviderRegistry selects candidate -> Provider Adapter executes / polls / normalizes result -> Asset + ArtifactVersion + RunEvent committed -> QA gate -> Human approval -> PublicationPackage Optional Agent: Context Manifest -> proposed action -> Policy -> Workflow/Capability

## 6.3 架构不变量

- 业务 API、页面和 Workflow Definition 不出现供应商专有请求体；供应商差异停在 Adapter。

- 固定 Workflow 可以由 UI 直接启动，不要求 Agent 存在；Agent 也只能启动同一个受控 Workflow。

- 任何异步步骤都有 idempotency_key、attempt、lease_owner、lease_expires_at、heartbeat_at 与可分类错误。

- 任何用户可见文件都有 Asset 记录、workspace_id、owner、hash、storage key、来源、权利状态和谱系。

- 任何外部写操作（发布、发消息、修改知识、删除、管理员动作）都经过后端 Policy 与可审计审批。

- 状态快照用于读取当前状态；RunEvent 用于解释如何到达，不强求完整 Event Sourcing。

- 脚本、分镜、渲染清单和交付物采用不可变版本；更新产生新版本，不覆盖已运行输入。

- 凭据只在服务端受限执行环境解析，绝不进入 Prompt、前端、RunEvent 或 Provider raw response。

## 6.4 何时再考虑 Temporal 或拆服务

[决策] P0–P4 不引入 Temporal。当前只有一个真实工作流，先修复现有数据库编排可更快暴露业务契约。满足下列条件中任意两项时，启动替换评估，而不是自动迁移：

至少 5 条跨小时/跨日的持久 Workflow，且包含并行、人工等待或子流程。

至少 3 类独立 Worker 池，部署/容量/重试策略明显不同。

自研 lease/reaper/timer/compensation 恢复代码和测试维护成本持续上升。

生产中出现无法靠现有设计稳定复现的卡单或重复调用，影响发布 SLA。

团队具备独立运维 Temporal 的能力，且迁移收益高于当前模块化单体复杂度。

# 7. 数据模型、版本与资产谱系

## 7.1 新增/调整实体

| 实体 | 阶段 | 关键字段/关系 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| User / Workspace / Membership | P0 | user_id, workspace_id, role, status | 真实主体与团队授权 |
| IPProfileRevision | P0 | profile_id, version, content, source, approved_at | 避免“版本号递增但历史丢失” |
| Asset | P0 | workspace, owner, type, storage_key, hash, size, rights_status | 文件成为业务对象 |
| AssetRelation | P0 | source_asset_id, target_asset_id, relation_type | 来源、派生和成品谱系 |
| ArtifactVersion | P0/P2 | project, type, parent_version_id, payload, locked_at | 脚本/分镜/清单/文案版本树 |
| Approval | P0 | artifact_version_id, actor, decision, reason, created_at | 持久人工门禁 |
| OutboxEvent | P1 | aggregate_id, event_type, payload, published_at, attempts | 数据库与队列一致性 |
| WorkflowDefinitionVersion | P1 | definition_id, version, nodes, status | 运行绑定确定版本 |
| RunEvent | P1 | run_id, sequence, type, actor, payload, causation_id | 审计、诊断、回放线索 |
| QualityCheck | P2/P3 | artifact/asset, check_type, result, evidence | 自动与人工质量门禁 |
| ConsentRecord | P2 | subject, purpose, scope, proof_asset_id, expires_at | 数字人/声音/肖像合规 |
| PublicationPackage/Receipt | P4 | platform, artifact_versions, approved_at, external_id/status | 发布包与平台回执 |
| UsageRecord | P2 | workspace, project, run, step, provider, quantity, raw_usage | 先计量，再定价/计费 |

## 7.2 版本规则

WorkflowRun 创建时锁定 workflow_definition_version、input artifact versions、provider policy version。

脚本 v3 的渲染不得因为用户后来创建 v4 而改变；重跑 v3 仍引用相同输入，除非显式建立新 run。

审批只对具体 ArtifactVersion 生效；上游脚本或素材变更后，相关审批自动失效并重新进入审核。

IP 人设、品牌禁忌、授权证明是带来源和审批的修订，不是可被一次对话覆盖的 JSON。

Session 分支与 ArtifactVersion 分开：对话如何演进不等于交付版本如何演进。

## 7.3 资产生命周期

request upload -> authorize -> create Asset(status=uploading) -> issue short-lived upload URL / local adapter token -> verify size + MIME + extension + checksum -> malware/media probe -> status=ready or rejected -> derive proxy/thumbnail/metadata -> link to project + rights/consent -> workflow consumes asset_id (never arbitrary local path) -> output asset + AssetRelation(derived_from) -> signed download after object authorization

必须修复 当前前端展示图片类型但后端只允许音视频。P0 必须让 API schema、允许扩展名、MIME 检查和 UI 文案一致；在实现图片持久化前应隐藏图片上传承诺。

# 8. Workflow Runtime V2：可靠性优先

## 8.1 状态模型

| 对象 | 建议状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WorkflowRun | queued / running / waiting_approval / waiting_provider / ready_for_review / succeeded / failed_retryable / failed_final / cancelled | succeeded 只表示被定义的最终门禁通过；渲染完成不等于审核通过 |
| WorkflowStep | pending / ready / leased / running / waiting / succeeded / failed_retryable / failed_final / skipped / cancelled | 每步独立 attempts、lease、input/output 与错误分类 |
| ProviderJob | created / submitted / processing / succeeded / failed / cancelled / unknown | 供应商状态归一化；保留 raw response 的脱敏版本 |
| Approval | pending / approved / rejected / expired | 待审期间 Run 进入 waiting_approval；拒绝触发新版本或显式返工节点 |

## 8.2 一致性与恢复算法

- API 在同一 PostgreSQL 事务中写入 WorkflowRun、初始 Steps、RouteDecision 与 OutboxEvent。

- Outbox dispatcher 按 published_at 为空的记录投递 step_id；重复投递允许存在。

- Worker 只通过原子条件更新获取 lease；幂等键保证同一步相同尝试不会创建第二个 ProviderJob。

- Worker 周期性更新 heartbeat；超过 lease_expires_at 的步骤由 reaper 重新置 ready 或转 failed_retryable。

- 调用供应商前持久化 request fingerprint；进程恢复时先按外部 id 查询，不盲目重复提交。

- 步骤成功后在同一事务写输出 Asset/ArtifactVersion、RunEvent、下游 ready 状态与新 OutboxEvent。

- Retry 只重置失败步骤及受影响下游；保留成功的 TTS、素材分析或字幕结果。

- Cancel 在安全点停止新步骤，并把可取消的 ProviderJob 传播取消；不可取消任务保持事实状态并阻止交付。

## 8.3 错误分类

| 类别 | 示例 | 默认处理 |
| --- | --- | --- |
| validation | 缺脚本、素材类型错误、未授权数字人 | failed_final；返回可操作提示 |
| policy | 越权、预算不足、无发布审批 | 阻断；记录审计，不重试 |
| provider_transient | 429、5xx、临时不可用 | 指数退避 + 抖动；限制次数 |
| provider_permanent | 请求不受支持、模型不存在 | failed_final；可显式切换 Provider 新建 attempt |
| worker_lost | 心跳超时/进程退出 | lease 回收；按幂等/外部 id 恢复 |
| quality_failed | 黑帧、字幕越界、静音、唇音明显错位 | 不标 succeeded；进入 repair/review |
| unknown | 未分类异常 | failed_retryable 一次；仍失败则人工诊断 |

## 8.4 当前实现的渐进迁移

| 现有 | 第一步 | 第二步 | 不做 |
| --- | --- | --- | --- |
| Redis list 只放 workflow_id | 改放 step_id/attempt；保留 Redis | Outbox dispatcher 负责投递 | 不马上换队列产品 |
| Worker 单循环 | 提取 step handler + lease | 按 queue label 扩展 CPU/GPU/remote worker | 不拆一堆微服务 |
| retry 重置整个 Run | 加入 retry_from_step | 影响分析后只重置下游 | 不丢弃成功资产 |
| 创建时固定 Provider | 保留 route decision | 新 attempt 可显式 re-route 并记录原因 | 不静默切换导致不可审计 |

# 9. Agent、Skill、Capability、Provider 与 MCP 边界

| 概念 | 负责 | 不负责 | 当前阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent | 理解目标、提出计划/参数/分支、在证据不足时请求澄清 | 直接改数据库、持有密钥、执行所有固定生产步骤 | P4/P5 受控侧车 |
| Skill | 可复用“怎么做”的方法、模板、质量规则 | 供应商 API、运行状态、权限 | P5；先以代码/文档规则存在 |
| Workflow | 确定步骤、状态、重试、人工门禁、补偿 | 开放式研究与无边界推理 | P1 核心 |
| Task/Step | 一个耗时、可失败、可幂等恢复的执行单元 | 业务策略决策 | P1 核心 |
| Capability | 稳定能力契约，如 avatar.render | 供应商配置和密钥 | P2 小规模引入 |
| Provider | 能力的具体实现、健康、配额、错误归一化 | 产品业务对象 | 现有；继续加固 |
| MCP Adapter | 把批准的外部 MCP tools 映射到内部能力 | 替代内部授权、租户边界和审计 | 按需接入 |

## 9.1 Capability Contract 最小化

不应为了“统一”一次性把所有服务抽象成泛型 JSON。只为两种以上实现、需要策略路由或被多个 Workflow 复用的能力建立 Contract。第一批建议：text.generate、audio.tts、avatar.render、media.compose、storage.object。

CapabilityRequest<TInput> request_id / idempotency_key principal / workspace_id / project_id / run_id / step_id capability_id / contract_version input: TInput # 只含 asset_id / artifact_version_id policy: quality / latency / locality / max_cost / allowed_providers CapabilityResult<TOutput> provider / provider_job_id / status output: TOutput # 归一化 asset_id / metadata usage / timings / retryable redacted_raw_ref # 原始回执另存，先脱敏

## 9.2 Provider 路由规则

- 先按租户、授权、数据驻留、资产类型和内容政策过滤候选。

- 再按健康、配额、支持的 contract_version 与输入限制过滤。

- 再按质量等级、时延目标和已记录的样本表现打分；没有样本时不得宣称智能最优。

- 路由决策必须落库：候选、排除原因、选中 Provider、policy_version 和健康快照。

- Fallback 只在策略允许且语义等价时发生；每次切换形成新 attempt 和 RunEvent。

## 9.3 MCP 安全边界

MCP server 提供 tool discovery/call，不自动获得平台信任；先在内部注册允许的 tool 子集。

访问令牌按用户/工作区/连接器隔离，不由 Agent 读取；使用最小 scope、短期 token 和显式 consent。

外部 tool 输出作为不可信内容处理，不能覆盖系统/工作区/品牌硬规则。

写操作映射到 side_effect_level，进入 Policy/Approval；记录调用者、输入摘要、结果和外部资源 id。

不允许 MCP 直接返回本地绝对路径、数据库连接、API key 或未授权对象内容。

# 10. 数字人/视频生产流水线与质量门禁

## 10.1 首条可商业验证的参考 Workflow

ScriptVersion locked -> Text validation + consent check -> TTS (or user audio) -> AudioAsset -> Avatar render (Duix/OpenTalking policy) -> TalkingHeadAsset -> Subtitle alignment -> SubtitleAsset -> RenderManifestV1 (template + captions + optional B-roll) -> Media compose -> ReviewVideoAsset -> Automated QA -> QualityChecks -> Human review -> approved ArtifactVersion -> PublicationPackage

范围控制 P2 先支持一条 9:16 数字人口播生产链；P3 再加字幕样式、封面、有限 B-roll、关键词卡和音量处理。AI 图像/视频只是可选素材来源，不是流水线中心。

## 10.2 RenderManifestV1，而不是通用 Video IR

| 字段 | 内容 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| canvas | width, height, fps, duration | 第一期只支持 9:16/16:9 两个 preset |
| source | primary video/audio asset ids | 只引用 Asset，不接受任意本地路径 |
| captions | subtitle asset, safe area, style token | 有限样式，字幕文本可人工修正 |
| overlays | title/lower-third/keyword cards | 配方化组件，不开放任意 HTML |
| b_roll | asset_id, start/end, fit, transition | 必须有来源/权利状态；可为空 |
| audio | voice, bgm, ducking, fade, target loudness | P3 才启用 BGM；使用许可可追踪 |
| quality_policy | required checks and thresholds | 策略版本绑定 run |
| output | codec, bitrate, cover preset | 按平台 preset 输出 |

## 10.3 质量门禁

| 门禁 | 自动检查 | 人工检查 | 失败动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件 | 可解码、时长、分辨率、帧率、音轨 | 是否为期望版本 | 阻断，重跑 compose/provider |
| 画面 | 黑帧/冻结帧、比例、安全区、字幕越界 | 人脸、唇形、素材相关性、品牌风格 | 创建 repair step 或拒绝 |
| 音频 | 静音、削波、峰值/响度、时长 | 发音、情绪、噪声、节奏 | 重跑 TTS/混音/数字人 |
| 字幕 | 时间轴、重叠、超长行、缺失 | 错别字、专有名词、语义 | 修改 SubtitleVersion 后局部合成 |
| 内容 | 必填免责声明/禁用词/结构 schema | 事实、承诺、合规、转化表达 | 回到脚本新版本 |
| 权利 | 所有资产 rights_status/consent 可用 | 高风险素材人工确认 | 阻断发布包 |

## 10.4 Provider 生产准入

Duix 和 OpenTalking 都必须经过同一份 10 组固定样本 benchmark，记录成功率、平均/尾部时延、音画同步、人脸稳定、资源占用、失败可恢复性和运营成本。样本不足前只标记 experimental/limited，不标记 production。

Duix：复用现有 Windows 离线合成路径，但需补健康诊断、外部 job id/输入指纹和结果校验。

OpenTalking：保持 bridge/adapter 隔离；其自身不提供本产品的账号、授权和 GPU 调度，需要平台补齐。

任何 Provider 的“成功”必须经过文件探测与 QA；HTTP 200 或供应商状态 success 不等于可交付。

# 11. 身份、租户、资产、凭据与发布安全

## 11.1 真实 Principal

Principal user_id workspace_id membership_id roles[] auth_method session_id / token_id Request -> authenticate -> resolve membership -> authorize(action, object) -> optionally apply PostgreSQL RLS as defense-in-depth

[事实] UUID 或 owner 字段本身不是授权。所有通过对象 id 读取/修改的端点必须验证当前主体是否能对该对象执行该动作。开发环境可保留显式 dev bypass，但必须受环境开关约束并在响应中标记，生产拒绝 X-Owner-Id。

## 11.2 角色与关键权限

| 角色 | 典型权限 | 不能做 |
| --- | --- | --- |
| Owner/Admin | 成员、Provider connection、预算、政策、删除/导出 | 不能绕过平台安全与合规审计 |
| Editor | 创建活动、编辑脚本/素材、启动生产、处理返工 | 不能改密钥/成员/最终高风险发布策略 |
| Reviewer | 查看证据、批准/拒绝版本、签署发布门禁 | 不能静默修改被审内容 |
| Viewer | 读取被授权项目和成品 | 不能启动任务或下载无权限资产 |
| Service Worker | 仅处理租约步骤和受限资产 | 不能列出其他工作区、读取用户令牌 |

## 11.3 凭据、资产和审计

ProviderConnection 保存 secret reference，不保存可回传明文；密钥由服务端 secret store/环境注入。

日志、RunEvent、Provider raw response、错误堆栈和前端响应统一脱敏；禁止记录 Authorization、cookie、API key。

下载通过对象授权 + 短时 signed URL；本地存储 adapter 也要签发一次性令牌，不暴露任意文件路径。

上传校验扩展名、MIME、真实媒体探测、大小、checksum；后台派生缩略图/代理文件，原件不可直接覆盖。

ConsentRecord 关联数字人/声音/肖像、用途、范围、证明文件、过期时间；无有效同意不得创建生产步骤。

审计记录 actor、action、object、result、reason、correlation_id、时间和来源 IP/客户端，保持最小必要数据。

## 11.4 发布策略

| 阶段 | 能力 | 安全/合规门槛 |
| --- | --- | --- |
| P4-A | 导出平台发布包，用户手工发布 | 审批齐全、文件/文案/封面/来源打包；不需要账号 token |
| P4-B | 官方分享/发布接口 spike | 平台 app、scope、用户 OAuth、内容审核、状态回执、撤销连接 |
| P5 | 正式官方连接器 | 每平台独立准入、限流、重试、幂等、审计和运营方案 |
| 不采用 | Cookie 导入或浏览器脚本自动发帖 | 账号安全、合规和脆弱性不可接受 |

# 12. 12 周实施路线与每批退出条件

执行原则 每批只改一个可验证闭环；不得用“目录更漂亮”代替用户可见结果。未通过退出条件不得叠加 Agent、Memory、RAG 或更多 Provider。

| 批次 | 时间 | 目标与交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 基线冻结 | 第 0 周 | 确认本说明书；固化测试命令/当前 DB schema；建立 ADR；准备迁移/回滚模板 | 评审确认优先级；不改业务行为 |
| B1 身份/资产/迁移 | 第 1–2 周 | User/Workspace/Membership；Principal；Alembic；Asset/Relation；Storage Adapter；持久 Approval；修复图片契约 | 越权集成测试通过；生产禁用 X-Owner-Id/create_all；资产刷新不丢失 |
| B2 任务可靠性 | 第 3–4 周 | Outbox；Step lease/heartbeat/reaper；局部重试；cancel；RunEvent；错误分类 | kill/restart 故障演练无卡单/重复 Provider 调用；队列中断自动补投 |
| B3 第一条完整内容链 | 第 5–7 周 | 脚本版本；text.generate/TTS 可选；数字人；字幕；ReviewVideo；持久审核；10 样本 benchmark | 从脚本到可审核成片端到端；Duix/OpenTalking 生产等级有证据 |
| B4 成品包装与 QA | 第 8–10 周 | RenderManifestV1；字幕样式；封面；有限 B-roll；音频处理；自动 QA；步骤级返工 | QA 失败不会成功交付；单片段/字幕可局部重跑；谱系完整 |
| B5 多格式与发布包 | 第 11–12 周 | 小红书四图、公众号排版、素材讲解 workflow；平台发布包；官方连接器 spike | 四类成品均有版本/审核/发布包；无浏览器自动发布 |

## 12.1 每批标准交付物

变更说明：目标、范围、非目标、数据迁移、接口/事件变更、回滚办法。

代码与 schema：小批次、向后兼容；旧接口需要 deprecation 窗口。

测试：单元、契约、集成、权限、幂等、故障注入；列出真实执行结果。

可观察性：run_id/correlation_id、关键指标、告警和管理员诊断入口。

产品验证：至少一个真实用户路径和一个异常路径；截图/录屏只作为证据，不替代自动测试。

文档：更新 architecture、API、migration、runbook 和已知限制；不得把未来能力写成已完成。

## 12.2 下一批禁止偷跑的内容

| 批次 | 明确不做 |
| --- | --- |
| B1 | Agent Runtime、向量库、完整计费、更多数字人 Provider、视频编辑器 |
| B2 | Temporal 迁移、微服务拆分、通用 DAG 可视化设计器 |
| B3 | Sub-Agent、Memory 自动学习、Code Mode、社媒抓取 |
| B4 | 任意轨道 NLE、AI 长视频生成、复杂 3D/特效系统 |
| B5 | Cookie/浏览器自动发布、全平台情报抓取、自动扣费 |

# 13. 源码级改造地图

| 路径 | 动作 | 具体修改 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| app/lib/api.ts | REFACTOR | 移除生产固定 X-Owner-Id；接入 session principal；统一错误/幂等 header | 未认证 401；越权 403；同 key 同 run |
| app/components/user-console.tsx | WRAP | 拆出活动/项目/版本数据 hook；本地脚本/审核改持久 API | 刷新/换页状态不丢；禁用能力真实 |
| app/components/real-video-studio.tsx | KEEP+EXTEND | 从 video+audio 直传升级到 asset/artifact 引用；增加步骤状态/版本 | 输入版本锁定；局部重跑 |
| app/components/task-center.tsx | EXTEND | 展示 step、lease、cancel、retry_from_step、QA/approval | 异常状态可解释 |
| app/components/admin-console.tsx | KEEP+EXTEND | 真实 Provider/queue/worker/failed jobs/usage/consent；隐藏未实现假页面 | 不出现伪数据 |
| backend/app/core/database.py | REFACTOR | 生产移除 create_all；只允许 Alembic migration；启动校验 revision | 空库/旧库迁移与 downgrade 演练 |
| backend/app/models/business.py | EXTEND | workspace、revision、artifact、approval、asset/rights 关系 | 约束/索引/级联规则测试 |
| backend/app/models/orchestration.py | EXTEND | Outbox、lease/heartbeat、RunEvent、定义版本、QualityCheck/Usage | 并发租约/重放/顺序事件测试 |
| backend/app/api/routes/business.py | WRAP | 注入 Principal；对象授权；分页/过滤；版本/状态规则 | BOLA 集成测试 |
| backend/app/api/routes/assets.py | REFACTOR | StorageService；Asset 落库；MIME/checksum；signed access | 跨 workspace 拒绝；图片/音视频契约一致 |
| backend/app/api/routes/workflows.py | REFACTOR | 创建 run+steps+outbox 原子事务；cancel/retry-step/review API | 队列不可用仍可补投 |
| backend/app/services/workflow_service.py | REFACTOR | 步骤状态机、依赖解析、租约、错误分类、reroute/repair | 状态转换属性测试 |
| backend/app/worker.py | REFACTOR | acquire lease、heartbeat、safe checkpoint、reaper/handler dispatch | kill -9/重启无卡单 |
| backend/app/services/provider_registry.py | KEEP+WRAP | 保留健康路由；增加 capability/version/policy 输入与审计 | 同一 contract 双 adapter 测试 |
| backend/app/providers/* | KEEP | 统一外部 id、错误、取消/查询、使用量、脱敏 raw response | 10 样本 benchmark + contract tests |
| backend/tests/* | EXPAND | authz、migration、asset、outbox、lease、idempotency、workflow e2e、provider recovery | CI 阻断关键回归 |
| docs/architecture.md | UPDATE | 记录真实现状、目标边界、ADR 与批次状态 | 文档与代码路径抽查 |

## 13.1 建议新增模块（保持模块化单体）

backend/app/ auth/ # principal, membership, policy assets/ # storage adapters, metadata, rights, signed access artifacts/ # immutable versions, lineage, approvals orchestration/ # definitions, state machine, outbox, lease, events capabilities/ # contracts only when justified publication/ # packages and official connector adapters observability/ # correlation, metrics, redaction Do not create platform_kernel/, plugin_manager/, memory/, rag/, subagents/ until a passed stage gate supplies a concrete use case and acceptance test.

# 14. 验收、指标、故障演练与停止条件

## 14.1 发布阻断门槛

| 门槛 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 身份与 BOLA | 所有对象读写用真实 Principal + Membership；伪造 owner/header/UUID 无法跨工作区访问 |
| 迁移 | Alembic 从空库和当前 schema 均可升级；备份后可回滚；API/Worker 不再自行 create_all |
| 资产 | 上传、刷新、下载、派生、删除策略可追踪；短时访问；每个输出可追到输入与权利 |
| 幂等 | 相同 idempotency_key 和输入返回同一 run；重复队列消息不重复创建 provider job |
| 崩溃恢复 | Worker 在提交前/后、轮询中、写结果前被终止，lease 到期后可恢复且不产生重复交付 |
| 队列恢复 | Redis 暂停期间 API 可保存任务；恢复后 Outbox 自动投递，无人工改库 |
| 局部重试 | TTS 成功、avatar 失败时只重跑 avatar 及受影响下游；成功资产不被覆盖 |
| 审核 | 未通过 QA/人工审批的 deliverable 不能进入 approved/publishable；拒绝原因与版本持久化 |
| Provider | 生产标记必须有 10 样本 benchmark、可取消/查询/恢复策略和真实健康检查 |
| 真实 UI | 所有计数、状态、风险、禁用按钮来自后端事实；无假数据和未实现承诺 |

## 14.2 指标先埋点，后定目标

| 指标 | 首期记录 | 目标制定时点 |
| --- | --- | --- |
| 从创建项目到首个可审核成片的时间 | p50/p90，按 workflow/provider/时长分组 | 完成至少 30 个真实项目后 |
| Workflow/Step 成功率 | 首次、重试后、最终；按错误类别 | 运行两周且样本足够后 |
| Provider 质量/时延/成本 | 样本评分、p50/p95、调用量、原始计量 | 完成 10 样本准入后 |
| 审核一次通过率与返工 | 按交付物、IP、原因、修改步骤 | 至少 30 个审核版本后 |
| 人工操作时间 | 脚本确认、素材准备、审核、发布包处理 | 5 个目标团队基线访谈/观察后 |
| 任务卡住/重复率 | lease 回收、重复消息、外部 id 冲突 | B2 灰度首周即设告警 |

## 14.3 必做故障演练

- 在创建 run 的数据库事务提交前/后断开 Redis，验证 Outbox 不丢任务。

- 在 Provider 提交前、提交后未持久 external_id、轮询中、结果下载中、写 Asset 前分别终止 Worker。

- 重复投递同 step_id 10 次，验证只有一个有效 lease 和一个语义上的 ProviderJob。

- 让 Provider 返回 429、500、非法响应、success 但空文件、不可解码文件，验证分类与 QA。

- 让两个工作区使用相同 asset_id/workflow_id 猜测访问，验证全部被对象授权拒绝。

- 在脚本审批后创建新版本，验证旧审批不传播到新版本、已运行任务仍绑定旧版本。

- 取消不可取消的外部任务，验证平台不发布其晚到结果且保留审计事实。

## 14.4 停止/回退条件

B1 身份/资产迁移出现无法保证数据隔离或回滚的缺陷：停止后续批次，修复后重新演练。

B2 仍能稳定复现重复 Provider 调用或永久卡单：不得进入 B3；先修正状态机。

10 样本 benchmark 中两种数字人 Provider 都不能满足最低质量/恢复要求：回退到“用户上传成片 + 包装/审核”，不继续堆 Agent。

5 个目标团队访谈不认同四类交付/活动工作台的核心 Job：暂停多格式扩展，重新做产品定义。

官方平台连接器无法获得合法 app/scope/审核：保留导出包，不做浏览器绕过。

RenderManifestV1 无法覆盖 80% 的首期模板：先收集失败案例，再决定扩展或引入成熟渲染方案。

# 15. 风险、待决策项与结论

## 15.1 主要风险

| 风险 | 概率/影响 | 预警信号 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围再次膨胀为 Agent OS | 高/高 | P0 PR 出现 memory/plugin/subagent 目录 | 按批次非目标阻断；架构评审必须关联验收用例 |
| 数字人 Provider 不稳定 | 高/高 | health 波动、卡单、空文件、唇音差 | 样本准入、租约恢复、手工上传回退、Provider 等级 |
| 资产/肖像/声音权利不清 | 中高/高 | 无 consent/来源仍能启动任务 | ConsentRecord、rights gate、发布阻断 |
| 通用抽象先于真实样本 | 高/中高 | contract 字段无人使用、目录增多而交付不变 | 只为两个实现/两个调用方抽象；每个抽象有测试 |
| UI 展示未来能力导致失信 | 中高/中高 | 静态状态、按钮可点但无 API | feature status 由后端返回；未就绪明确禁用 |
| 平台发布合规/账号风险 | 中/高 | 依赖 cookie 或非官方自动化 | 导出优先、OAuth 最小 scope、人工确认 |
| 文档与代码漂移 | 中/中 | 仍把 planned 写成 completed | 批次完成同步 architecture/ADR/runbook |

## 15.2 需要产品负责人确认的决策

| 决策 | 推荐 | 不确认的影响 |
| --- | --- | --- |
| 首批用户是否锁定 1–10 个 IP 的操盘手/小团队/机构 | 是；用 5 个访谈验证 | 页面密度、协作/审批、套餐无法收敛 |
| 四类默认交付是否为同一 Campaign 的标准矩阵 | 是；允许按项目关闭 | 导航与 Workflow Definition 会分裂 |
| 数字人生产主路径 | Duix 保持主路径；OpenTalking 只在 benchmark 通过后升级 | 无法给 Provider 等级和回退承诺 |
| 发布策略 | 先交付发布包；Douyin/小红书按官方能力做 spike | 直接自动发布风险不可控 |
| B1/B2 是否先于通用 AI/Agent | 必须先于 | 否则新能力建立在不可信身份和不可靠任务上 |

## 15.3 最终结论

可以执行 从 B0 开始，把本说明书作为工程基线；第一批代码改造只做真实身份、工作区授权、迁移、资产、审批和前后端契约一致性。

暂不执行 通用 Agent Runtime、Memory/RAG/Skill 学习、Sub-Agent、Code Mode、全量视频 IR、微服务拆分和浏览器自动发布。它们进入明确触发条件，而不是进入当前 backlog。

最终产品的“智能”不体现在让一个 Agent 掌控一切，而体现在：它知道何时建议、何时请求人确认、何时交给可恢复流程；用户始终看得见版本、来源、进度、风险、成本与审核事实。

# 附录 A. 关键 Contract 草案

## A.1 Principal / Authorization

Principal = { user_id, workspace_id, membership_id, roles[], auth_method, token_id } authorize(principal, action, resource_type, resource_id) -> allow ¦ deny(reason_code)

## A.2 WorkflowStep lease

WorkflowStep = { id, run_id, node_key, status, attempt, idempotency_key, input_fingerprint, lease_owner, lease_expires_at, heartbeat_at, error_class, error_code, error_detail_redacted, input_refs[], output_refs[], started_at, finished_at }

## A.3 RunEvent

RunEvent = { event_id, run_id, step_id?, sequence, event_type, actor_type, actor_id?, payload_redacted, correlation_id, causation_id?, created_at }

## A.4 RenderManifestV1

RenderManifestV1 = { canvas: { preset, width, height, fps }, source: { video_asset_id, audio_asset_id }, captions: { subtitle_asset_id, style_token, safe_area }, overlays: [{ recipe_id, start, end, data }], b_roll: [{ asset_id, start, end, fit, transition }], audio: { bgm_asset_id?, ducking?, target_lufs? }, quality_policy_version, output_preset }

## A.5 Side-effect levels

| 级别 | 动作 | 默认政策 |
| --- | --- | --- |
| L0 Read | 读取已授权对象、检索、分析 | 自动允许；记录必要审计 |
| L1 Generate | 生成文本/图片/音频/视频资产 | 按预算/权利/Provider policy |
| L2 Modify | 创建新版本、修改项目/规则 | 版本化；高风险规则需审批 |
| L3 External | 发布、发消息、写第三方系统 | 显式连接授权 + 人工确认 |
| L4 Admin/Destructive | 成员、密钥、删除、账务 | 管理员 + 强审批 + 审计 |

# 附录 B. 官方资料与源码证据

以下资料用于核对机制和边界。文档引用不等于建议照搬相应框架；涉及快速演进项目时，以本说明书记录的核对日期为准。

## B.1 当前源码与附件

[C1] F:\ip-ai\README.md、package.json、docker-compose.yml：产品主链、技术栈与本地 Provider 集成。

[C2] F:\ip-ai\app\*：用户端、管理端、API client、任务中心、数字人工作室。

[C3] F:\ip-ai\backend\app\*：业务模型/API、Workflow、ProviderRegistry、Duix/OpenTalking adapters、Worker。

[C4] F:\ip-ai\backend\tests\*：9 个 Provider/Registry 单元测试。

[D1] 《超级IP智能体Runtime架构设计说明书_Hermes_DeepSeekHarness_Pi融合版》：上一版参考。

[D2] 《Super-IP-Agent-Runtime-V2-最终架构改造说明书》：最终版参考。

[P1] product-intelligence 工作区：24 个来源、37 条需求，结构校验通过；当前 S4 决策 pending。

## B.2 官方技术资料

[S1] Hermes Agent Architecture — 打开官方资料。确认 Agent Loop、Prompt、Provider、Tool、Session、Plugin/Memory 等子系统。

[S2] Hermes Agent Loop Internals — 打开官方资料。确认中断、工具循环、压缩、重试和预算职责。

[S3] Hermes Persistent Memory — 打开官方资料。确认长期记忆与会话检索边界。

[S4] DeepSeek Harness Architecture — 打开官方资料。确认插件化、事件和核心边界；项目仍为 developer preview。

[S5] DeepSeek Harness Repository — 打开官方资料。确认快速演进与兼容风险。

[S6] Pi SDK — 打开官方资料。确认 AgentSession、steer/followUp、事件和嵌入接口。

[S7] Pi Compaction — 打开官方资料。确认上下文压缩与分支摘要。

[S8] Pi Sessions — 打开官方资料。确认 session tree、fork/clone 与 JSONL 历史。

[S9] Temporal Workflow Execution — 打开官方资料。确认 durable/recoverable workflow execution 概念。

[S10] Temporal Retry Policies — 打开官方资料。确认失败风险调用应放在 Activity 并独立重试。

[S11] Model Context Protocol Architecture — 打开官方资料。确认 MCP 的客户端/服务端、tools/list 与 tools/call。

[S12] MCP Security Best Practices — 打开官方资料。确认授权、confused deputy、consent 与最小 scope 风险。

[S13] Remotion Agent Skills — 打开官方资料。确认配方/技能可复用，但不替代业务契约。

[S14] OpenTalking Architecture — 打开官方资料。确认 API/Worker/Frontend 边界与 auth/account/GPU 调度外置。

[S15] OpenTalking Repository — 打开官方资料。确认视频创建与克隆能力范围。

[S16] Duix Avatar Repository — 打开官方资料。确认离线 Windows 合成和数字人能力；不代表商业 SLA。

[S17] OWASP API1:2023 BOLA — 打开官方资料。确认每个对象端点都需对象级授权；ID 不等于权限。

[S18] PostgreSQL Row Security — 打开官方资料。确认 RLS 可作为租户隔离的纵深防御。

[S19] Alembic Autogenerate — 打开官方资料。确认 schema/metadata 比较产生候选迁移且需人工审查。

[S20] Amazon S3 Presigned URLs — 打开官方资料。确认短时授权上传/下载和 checksum。

[S21] OpenTelemetry Signals — 打开官方资料。确认 traces/metrics/logs 的可观察性边界。

[S22] 小红书开放平台 — 打开官方资料。确认分享/发布能力依赖平台应用与用户流程。

[S23] 抖音开放平台 H5 分享 — 打开官方资料。确认分享会调起平台编辑/发布页并依赖权限。

[S24] 抖音图片发布 API — 打开官方资料。确认 video.create、用户授权与审核要求。

# 附录 C. UI 生成提示词摘要

三张 UI 使用内置图像生成模式，并以当前产品截图作为视觉参考；生成结果保存到交付目录并嵌入本说明书。核心提示词如下：

| 图 | 提示词核心 | 硬约束 |
| --- | --- | --- |
| 今日工作台 | ui-mockup；深绿侧栏/米白画布/荧光绿；活动、待办、风险、四类交付与最近项目 | 真实状态；无财务虚构；数字人未就绪明确显示 |
| 项目指挥中心 | Campaign 级交付矩阵；策略到发布阶段；IP 上下文、核心观点、四类成品、版本、阻塞、Agent 建议 | Agent 是辅助；脚本/审核/阻塞必须可追踪 |
| 内容生产室 | 脚本/镜头 + 9:16 预览 + 多轨时间线 + 生产清单 + QA 门禁 | 体现版本、局部重跑、谱系和人工审核；不做通用 NLE |

共同风格：高保真桌面 SaaS、克制、专业、无玻璃拟态、无霓虹、无装饰性英雄插画。

共同文字：中文为主，仅允许 AI、Agent、B-roll 等必要术语；所有数据为工作流状态，不出现收入/增长等虚构指标。

三张图片是产品目标态的视觉说明，不等同于已实现功能；工程实现以本说明书各批次退出条件为准。

# 签署页 / 执行检查

| 检查项 | 负责人 | 状态/日期 |
| --- | --- | --- |
| 产品定义与首个用户假设已确认 | 产品负责人 | 待确认 |
| B0 范围、非目标和 ADR 已确认 | 产品 + 技术 | 待确认 |
| B1 数据迁移与回滚方案已评审 | 后端/DB | 待确认 |
| 安全与授权测试清单已评审 | 后端/安全 | 待确认 |
| UI 目标态与能力状态表达已确认 | 产品/设计/前端 | 待确认 |
| Provider benchmark 样本与最低质量已确认 | 产品/媒体工程 | 待确认 |

文档状态 本说明书已完成源码/运行态/报告/官方资料核对和结构化工程设计；它是下一步执行基线，不是当前产品已完成能力清单。